AUDIT DE CONFORMITÉ

Analyse exhaustive des manques (gap analysis)

Vol Risk Infrastructure  vs  Industrial Roadmap for a Volatility Infrastructure Platform (v4.0)

| Périmètre | 16 étapes + framework mathématique + annexes (51 pages de roadmap) |
| --- | --- |
| Base de code auditée | architecture_risque/ — ~30 modules, 56 tests, configs, docs/ |
| Méthode | Lecture du code + grep sur l'intégralité du repo (src, pages, configs, tests, docs) |
| Verdict global | ≈ 9 Conforme · 7 Partiel · 0 Faible (sur 16 étapes) |
| Date | 2026-06-05 |

Note de cadrage. Ce document liste ce qui MANQUE par rapport à la roadmap. Les briques déjà conformes (framework mathématique Eq.1–21/24/25, solveur d'IV, pricing BS-76 + CRR, architecture 2-process, lineage, docs opérationnelles) ne sont rappelées que brièvement. Chaque manque est étayé par une preuve (fichier:ligne) et classé : Manquant (rien) · Partiel (existe mais incomplet) · Mineur.

Correction de méthode. Une première passe avait conclu à tort à l'absence du dossier docs/ (erreur de glob). Après vérification, docs/ existe et couvre l'essentiel de l'étape 16 ; le présent rapport intègre cette correction.

Table des matières

Sommaire	2

1. Synthèse exécutive	4

2. Ce qui est complet (acquis du projet)	4

2.1  Framework mathématique — 23 des 25 équations implémentées	4

2.2  Couches & étapes opérationnelles	4

2.3  Au-dessus du minimum exigé (différenciateurs à valoriser)	4

3. Tableau de synthèse — 16 étapes	5

4. Détail des manques, étape par étape	6

Étape 1 — Accès, environnements et sécurité	6

Étape 2 — Instrument master & discovery	6

Étape 3 — Ingestion market data	6

Étape 4 — Stockage persistant & data model	6

Étape 5 — Spot builder & snapshots	6

Étape 6 — Forward & implied carry	7

Étape 7 — Normalisation & QC des quotes	7

Étape 8 — Solveur d'IV	7

Étape 9 — Surface engine	7

Étape 10 — Pricing engine	8

Étape 11 — Greeks & per-position risk	8

Étape 12 — Scénario engine	8

Étape 13 — Reconstruction historique & replay	8

Étape 14 — Validation framework & anomalies	9

Étape 15 — Orchestration, logging & observabilité	9

Étape 16 — Handover production	9

5. Liste exhaustive des manques, par thème	10

A. Briques mathématiques	10

B. Tables du store jamais écrites (Part III.C)	10

C. Réconciliations & checks QC manquants	10

D. Diagnostics calculés mais non persistés (auditabilité)	10

E. Pipeline & données — comportements incomplets	10

F. Stratégie de tests — 3 couches sur 4 absentes (Part IV.E)	10

G. Industrialisation / observabilité (Step 15)	11

H. Points mineurs divers	11

6. Backlog priorisé pour fermer l'écart	12

P0 — fort signal, faible coût (à exiger en premier)	12

P1 — checks & réconciliations exigés explicitement	12

P2 — industrialisation & complétude	12

# 1. Synthèse exécutive

Le socle quantitatif et l'architecture sont solides — souvent au-dessus du minimum exigé (no-arbitrage papillon, inversion d'IV américaine, anomaly detection, isolation collecteur/dashboard). L'écart de conformité se concentre sur trois familles :

Persistance — la PERSISTANCE : 3 tables du modèle de données ne sont jamais écrites, et plusieurs diagnostics (candidats de forward, points rejetés, paramètres SVI) sont calculés mais perdus.

Réconciliations — les RÉCONCILIATIONS : ni finite-difference vs analytique, ni Greeks broker vs plateforme, alors que les deux sont exigées explicitement (étape 11 + QC « Greek sanity »).

Industrialisation — l'INDUSTRIALISATION : pas de scheduler système, pas de correlation IDs, pas de routage d'alertes externe, et seule la couche 1 (tests unitaires) des 4 couches de tests existe.

Décompte des manques

| Catégorie de manque | Nombre | Gravité |
| --- | --- | --- |
| Manquant (aucune implémentation) | 16 | Manquant |
| Partiel (existe mais incomplet) | ≈ 10 | Partiel |
| Mineur | ≈ 12 | Mineur |

Comparaison avec l'auto-audit du projet. Vos scripts internes (scripts/generate_audit_v2.py) classent 14 étapes « Conforme » et 2 « Partiel ». L'audit indépendant est plus sévère (≈ 9 Conforme / 7 Partiel) : plusieurs étapes marquées « Conforme » comportent des trous vérifiables — notamment l'étape 9 (« grille + params » alors que les paramètres SVI ne sont jamais persistés) et l'étape 11 (« réconciliation broker » revendiquée alors qu'elle n'existe pas dans le code).

# 2. Ce qui est complet (acquis du projet)

Vue synthétique de ce qui est livré et opérationnel — la majorité de la pile. À lire avant la liste des manques : l'ossature data → forward → IV → surface → pricing → risk → scénarios → QC est en place de bout en bout.

## 2.1  Framework mathématique — 23 des 25 équations implémentées

| Bloc mathématique | Équations | Statut |
| --- | --- | --- |
| Spot, forward & carry | Eq.1 – Eq.5 | Conforme |
| Log-moneyness & variance totale | Eq.6 – Eq.7 | Conforme |
| Pricing européen (Black-76) | Eq.8 – Eq.11 | Conforme |
| Pricing américain (arbre CRR) | Eq.12 | Conforme |
| Greeks analytiques (Δ, Γ, ν, Θ, $Γ, $ν) | Eq.13 – Eq.18 | Conforme |
| Approximation de PnL par les Greeks | Eq.19 | Conforme |
| Surface SVI & monotonie calendaire | Eq.20 – Eq.21 | Conforme |
| Stats robustes (MAD) & diagnostics spread/mid | Eq.24 – Eq.25 | Conforme |

Seules manquent Eq.22 (interpolation de variance cross-maturité) et Eq.23 (variance de panier) — soit 23/25.

## 2.2  Couches & étapes opérationnelles

| Couche / étape | Ce qui est livré et opérationnel | Statut |
| --- | --- | --- |
| Connectivité (1) | Machine d'état 5 états, backoff exponentiel + jitter, heartbeat | Conforme |
| Instrument master (2) | Clés canoniques, round-trip from_key, discovery IBKR, SQLite | Conforme |
| Ingestion (3) | Couche brute immuable append-only, validation, reconnexion | Conforme |
| Snapshots (5) | Builder pur déterministe, fallback labellisé, flags stale | Conforme |
| Forward (6) | Parité put-call, pondération liquidité, rejet MAD, score de confiance | Conforme |
| Solveur d'IV (8) | Brent bracketé européen + CRR américain, diagnostics complets, batch | Conforme |
| Surface (9) | SVI par tranche + fallback spline + monotonie + no-arb papillon | Conforme |
| Pricing (10) | Black-76 + Greeks analytiques + arbre CRR, objets typés, conventions | Conforme |
| Risk (11) | Greeks ligne-à-ligne, positions IBKR réelles, monétisation $Γ/$ν | Conforme |
| Scénarios (12) | Grille versionnée (7), repricing complet + approx Greeks, contributeurs | Conforme |
| Replay (13) | Même code path que le live, reconstruction depuis le raw, compare replay/live | Conforme |
| QC & validation (14) | Checks nommés, baselines glissantes, anomaly detection, table de triage | Conforme |
| Observabilité (15) | Isolation 2-process, alerts.json, statut collecteur, dashboard 10 pages | Conforme |
| Documentation (16) | 5 runbooks, release checklist, known limitations, interface contracts | Conforme |

## 2.3  Au-dessus du minimum exigé (différenciateurs à valoriser)

No-arbitrage papillon (convexité des prix de calls en strike) — non exigé au minimum roadmap.

Inversion d'IV américaine via arbre CRR — au-delà du simple proxy demandé pour les options à exercice anticipé.

Détection d'anomalies + baselines glissantes (z-score MAD) + table de triage — au-delà des checks ponctuels.

Architecture 2-process (collecteur / dashboard) avec écritures atomiques — « process isolation » de la roadmap.

Lineage complet (code_version, config_hash, run_id) attaché à TOUTES les sorties dérivées.

Données IBKR réelles (différé gratuit) + repli automatique sur le close historique marché fermé.

56 tests unitaires : pricing (parité, intrinsèque, limites), round-trip IV européen + américain, forward, no-arb papillon, anomalies, replay vs live.

# 3. Tableau de synthèse — 16 étapes

Statut indépendant et écart principal par étape. Le détail figure en section 4.

| Étape | Écart principal | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 — Accès, env., sécurité | deps Dash absentes de requirements.txt ; pas de check clock-sync/entitlement | Conforme- |
| 2 — Instrument master | payloads broker bruts non persistés (« evidence » exigée) | Conforme- |
| 3 — Ingestion market data | exchange_ts toujours None ; events malformés non mis en quarantaine | Conforme |
| 4 — Stockage & data model | 3 tables jamais écrites ; aucune politique de rétention | Partiel |
| 5 — Spot builder / snapshots | fallback bid au lieu de close/carry-forward du snapshot précédent | Conforme |
| 6 — Forward & carry | diagnostics par strike non persistés ; pas de lissage terme ni courbe de taux | Partiel |
| 7 — Normalisation / QC quotes | min_open_interest jamais appliqué ; checks non « nommés » | Partiel |
| 8 — Solveur d'IV | (fort) Newton annoncé mais non codé ; coord. delta absente | Conforme |
| 9 — Surface engine | surface_parameters jamais écrits ; Eq.22 (interp. cross-maturité) absente | Partiel |
| 10 — Pricing engine | pas d'API vectorisée ; table pricing_results absente | Conforme |
| 11 — Greeks & risk | aggregate_risk() jamais appelé ; réconciliations broker + finite-diff absentes | Partiel |
| 12 — Scénarios | complet (rotations de courbe optionnelles non couvertes) | Conforme |
| 13 — Reconstruction / replay | réécrit la même partition au lieu de versionner physiquement | Conforme- |
| 14 — Validation framework | 3 checks nommés manquants ; escalade documentée mais non codée | Partiel |
| 15 — Orchestration / observabilité | pas de scheduler système ; pas de correlation IDs ; alertes locales | Partiel |
| 16 — Handover production | docs/ solide ; manquent module READMEs + diagramme + schemas.md détaillé | Conforme- |

# 4. Détail des manques, étape par étape

## Étape 1 — Accès, environnements et sécurité

Statut : Conforme-

Déjà en place. Smoke test bootstrap.py (résout SPY, lit une quote, écrit un event), config externalisée (YAML), secrets hors dépôt (.env), IBKRSession avec backoff exponentiel + jitter, versions épinglées.

Ce qui manque :

[Partiel] dash et dash-bootstrap-components absents de requirements.txt alors que l'app front en dépend — install KO sur machine neuve. docs/environment.md affirme pourtant qu'ils sont installés (incohérence doc/code).  (requirements.txt vs docs/environment.md:18)

[Mineur] Health checks incomplets : pas de vérification de synchronisation d'horloge ni d'entitlement market-data dans le bootstrap (exigés étape 1).  (scripts/bootstrap.py)

[Mineur] Pas de lock file (poetry.lock / pip-tools) ; reproductibilité reposant sur des versions épinglées seulement.  (requirements.txt)

## Étape 2 — Instrument master & discovery

Statut : Conforme-

Déjà en place. Dataclasses Underlying/OptionContract, instrument_key canonique, from_key (round-trip), InstrumentMaster, discovery IBKR, persistance SQLite, validate() (multiplicateurs/strikes), déduplication.

Ce qui manque :

[Manquant] Payloads broker bruts non persistés. La roadmap insiste (« store raw contract payloads as evidence ») : discover_universe_from_ibkr crée les contrats mais ne sauvegarde jamais la réponse brute reqSecDefOptParams.  (src/universe/contracts.py:225)

## Étape 3 — Ingestion market data

Statut : Conforme

Déjà en place. RawMarketEvent canonique, RawEventWriter append-only (batch/flush), validation des champs, souscription underlyings+options, reconnexion/heartbeat, coverage_summary, couche brute immuable alimentée avant tout calcul.

Ce qui manque :

[Mineur] exchange_ts présent dans le schéma mais toujours None — jamais renseigné dans le chemin live (seul receipt_ts l'est).  (src/collectors/raw_writer.py:40,55)

[Mineur] Events malformés comptés (_malformed_count) puis droppés, pas mis en quarantaine avec reason code dans un store (« quarantine with a reason code »).  (src/collectors/raw_writer.py:102)

[Mineur] « Missing intervals » non calculés dans les résumés de session.  (src/collectors/raw_writer.py:225)

## Étape 4 — Stockage persistant & data model

Statut : Partiel

Déjà en place. ParquetStore partitionné par date, MetadataStore SQLite (instrument_master, job_manifests, qc_results), lineage (code_version/config_hash/run_id) sur toutes les sorties dérivées, manifests JSON + DB, écritures atomiques.

Ce qui manque :

[Manquant] Table surface_parameters jamais écrite (paramètres SVI a,b,ρ,m,σ par tranche).  (0 occurrence de store.write("surface_parameters"))

[Manquant] Table pricing_results jamais écrite (prix + Greeks par contrat).  (0 occurrence)

[Manquant] Table positions jamais écrite (positions source-of-record versionnées).  (0 occurrence)

[Mineur] Aucune politique de rétention (Tier 1–4 de la Part XV) ; partition par date seule (la roadmap suggère date × underlying × layer).  (src/storage/schemas.py)

[Mineur] Règles d'évolution de schéma / write-ahead validation non formalisées.

## Étape 5 — Spot builder & snapshots

Statut : Conforme

Déjà en place. build_snapshot pur et déterministe, choose_reference_spot (mid→last→fallback), reference_type stocké, flags stale/fallback, métriques de complétude, rejouable depuis le raw.

Ce qui manque :

[Mineur] Ordre de fallback partiel : le builder fait mid→last→bid_fallback ; la roadmap demande mid→last→close→carry-forward du dernier snapshot fiable. Le report du snapshot précédent (carry-forward) n'est pas implémenté.  (src/snapshots/builder.py:78)

[Mineur] En live, reference_type est figé à « live_delayed » — la granularité mid/last/close exigée par le data dictionary est perdue.  (src/data/live.py / run_collector.py:388)

## Étape 6 — Forward & implied carry

Statut : Partiel

Déjà en place. parity_forward (Eq.2), liquidity_weight, weighted_mean (Eq.4), implied_carry (Eq.5), robust_zscore_mad (Eq.24), score de confiance, seuil min de candidats, quality flags.

Ce qui manque :

[Partiel] Diagnostics par candidat NON persistés : forward_result_to_dict supprime la liste des ForwardCandidate (strike, résidu de parité, poids). La roadmap exige « keep every intermediate candidate row for audit ».  (src/forwards/engine.py:240)

[Partiel] Pas de lissage de la structure par terme des forwards ; chaque maturité est estimée indépendamment.  (src/forwards/engine.py)

[Partiel] Taux constant (0.053) — pas de courbe de taux ; le carry implicite n'est comparé à aucune attente (diagnostic absent).  (configs/pricing.yaml)

[Mineur] Politique de fallback implicite (revert vers tous les candidats / médiane) plutôt qu'un objet fallback policy explicite.  (src/forwards/engine.py:201)

## Étape 7 — Normalisation & QC des quotes

Statut : Partiel

Déjà en place. Flag is_usable + reject_reason par quote, détection spread anormal / crossed-locked / stale, conservation de la chaîne complète ET filtrée (rejets auditables).

Ce qui manque :

[Partiel] min_open_interest (=10 dans qc.yaml) JAMAIS appliqué dans le chemin live — aucune quote n'est rejetée sur l'open interest.  (src/data/live.py:341)

[Partiel] Les décisions de rejet sont des if/elif inline, pas une librairie de checks nommés et journalisés séparément (« do not implement QC as a monolithic if-statement »).  (src/data/live.py:347)

[Mineur] Pas de rejet d'outliers sur les IV préliminaires au stade quote (l'outlier rejection n'existe que dans le forward engine).

## Étape 8 — Solveur d'IV

Statut : Conforme

Déjà en place. Brent bracketé (européen) + inversion AMÉRICAINE via CRR, bornes intrinsèque/supérieure, IvSolveResult complet (converged, iterations, residual, bounds, failure_reason, model), batch solve_chain_iv, log-moneyness + variance totale. Round-trip testé.

Ce qui manque :

[Mineur] Accélérateur Newton « inside a safe bracket » annoncé dans le docstring mais non implémenté (Brent pur).  (src/iv/solver.py:5)

[Mineur] Coordonnée delta (« delta if available ») absente de la table iv_points.  (src/iv/solver.py:285)

## Étape 9 — Surface engine

Statut : Partiel

Déjà en place. SVI par tranche (Eq.20), fallback spline, monotonie calendaire (Eq.21), no-arbitrage papillon (au-dessus du minimum), RMSE/max_error, grille reconstruite, robustesse DataFrame vide.

Ce qui manque :

[Manquant] surface_parameters (a,b,ρ,m,σ) calculés mais JAMAIS persistés : surface_to_dataframe n'écrit que la grille. La roadmap exige « save both fitted parameters AND reconstructed grid values ».  (calc src/surfaces/calibration.py:127 ; écriture absente)

[Manquant] Eq.22 — interpolation de variance cross-maturité absente : aucune fonction pour la vol à une maturité arbitraire entre deux tranches (surface slice-par-slice seulement).  (0 occurrence d'interp. cross-maturité)

[Partiel] Points IV rejetés et warnings de fit non stockés (« store rejected points and fit warnings »).  (src/surfaces/calibration.py:288)

## Étape 10 — Pricing engine

Statut : Conforme

Déjà en place. Black-76 européen + Greeks analytiques (Eq.8–18), arbre CRR américain, objets résultats typés, tests de référence (convergence américain→européen, parité), conventions documentées.

Ce qui manque :

[Mineur] Pas d'API de pricing vectorisée (« scalar AND vectorized interfaces ») — calcul scalaire uniquement.  (src/pricing/european.py)

[Manquant] Table pricing_results non matérialisée (prix+Greeks par contrat) — voir étape 4.

[Mineur] Pas de tests de performance / benchmark fixtures.  (tests/)

## Étape 11 — Greeks & per-position risk

Statut : Partiel

Déjà en place. compute_position_risk (prix+Greeks+monétisés ligne à ligne), Position, enrich_portfolio_greeks depuis le portefeuille IBKR, IV résolue depuis le prix de marché, dollar gamma/vega.

Ce qui manque :

[Partiel] aggregate_risk() défini mais JAMAIS appelé (dead code) — aucun agrégat groupé produit ni persisté. La page Greeks fait un .sum() à plat, sans groupby underlying/maturité/desk. La table « risk_aggregates » contient en réalité du ligne-à-ligne.  (def aggregation.py:133 ; somme pages/greeks.py:121)

[Manquant] Réconciliation Greeks broker vs plateforme absente : les Greeks broker sont captés dans les raw events mais jamais comparés (« reconcile against broker-returned Greeks if available »).  (captés raw_writer.py:209 ; 0 réconciliation)

[Manquant] Réconciliation finite-difference vs analytique absente, alors qu'exigée (« reconciles against finite-difference checks ») : les bumps de pricing.yaml ne sont utilisés nulle part.  (configs/pricing.yaml:12 ; 0 usage)

## Étape 12 — Scénario engine

Statut : Conforme

Déjà en place. Scenario typé, grille versionnée (7 scénarios dans scenarios.yaml), repricing complet (source de vérité) + approximation Greeks (Eq.19), top contributeurs, attribution par ligne, scenario_results persistés.

Ce qui manque :

[Mineur] Familles optionnelles non couvertes (rotations de courbe / skew twists) — explicitement « layerable later » par la roadmap, donc acceptable à ce stade.

## Étape 13 — Reconstruction historique & replay

Statut : Conforme-

Déjà en place. replay_pipeline sur plage de dates (même code path que le live), reconstruction autonome de l'univers depuis les clés brutes, gestion des partitions manquantes, compare_replay_vs_live, manifest par run.

Ce qui manque :

[Partiel] Versionnement physique manquant : replay réécrit le MÊME data.parquet du dt (write écrase). La roadmap exige « write to versioned historical partitions rather than overwriting ». Le run_id est dans les lignes mais le fichier est écrasé.  (src/orchestration/jobs.py:432 / schemas.py:40)

[Mineur] compare_replay_vs_live existe mais n'est pas branché automatiquement au job de replay.  (src/orchestration/jobs.py:466)

## Étape 14 — Validation framework & anomalies

Statut : Partiel

Déjà en place. Checks nommés (QcResult status/severity/measured/threshold/reason_code/context), baselines MAD, détection d'anomalies (z robuste), table de triage, historique QC — au-dessus du minimum.

Ce qui manque :

[Manquant] Check « option chain coverage » (nb min de calls/puts éligibles par maturité) absent.  (src/qc/checks.py)

[Manquant] Check « parity residual » (résidu de parité par strike) absent en tant que check QC nommé.  (src/qc/checks.py)

[Manquant] Check « Greek sanity » (finite-diff vs analytique) absent — voir étape 11.

[Partiel] Politique d'escalade S1–S4 documentée (docs/runbooks.md) mais non codée comme routage (mapping sévérité → owner → SLA).  (docs/runbooks.md:111)

## Étape 15 — Orchestration, logging & observabilité

Statut : Partiel

Déjà en place. Boucle collecteur always-on, isolation collecteur/dashboard, manifests, alerts.json, collector_status.json, logs structurés (loguru), reconnexion, dashboard Dash 10 pages (3 couches de santé).

Ce qui manque :

[Manquant] Pas de scheduler système (cron/systemd/Airflow) — boucle in-process seulement. Limitation assumée dans docs/known_limitations.md.  (run_collector.py:512)

[Manquant] Correlation IDs absents : collector_session_id et run_id existent mais ne sont pas tissés ensemble dans les logs pour relier sessions de collecte et jobs.

[Manquant] Routage d'alertes externe (email/Slack) absent — alerts.json local seulement (limitation assumée).  (run_collector.py:393)

[Partiel] Catalogue de métriques (Part XIV) partiel : quelques métriques dans le statut, mais pas l'ensemble (event rates, stale ratios, bounds-hit, runtimes…).

## Étape 16 — Handover production

Statut : Conforme-

Déjà en place. docs/ couvre l'essentiel : environment.md, runbooks.md (5 runbooks SOD/intraday/EOD/replay/incident + sévérités), release_checklist.md (catégories A/B/C + rollback), known_limitations.md, interface_contracts.md (signatures gelées + schémas).

Ce qui manque :

[Mineur] Pas de README par module (« every module should have a README »).  (docs/)

[Mineur] Pas de diagramme d'architecture dédié (architecture_overview) — seulement de l'ASCII dans README/CLAUDE.  (docs/)

[Mineur] schemas.md pas en version champ-par-champ + règles de partitionnement (le cœur est dans interface_contracts.md).  (docs/interface_contracts.md)

# 5. Liste exhaustive des manques, par thème

Vue transverse (recoupe la section 3). Chaque ligne porte sa preuve et sa gravité.

## A. Briques mathématiques

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Eq.22 — interpolation de variance cross-maturité | Part II + pseudo-code surface | interp. seulement intra-tranche (spline) — calibration.py:19 | Manquant |
| Eq.23 — identité de variance de panier / indice | Part II (section dédiée) | « basket » = 0 occurrence dans tout le repo | Manquant |

## B. Tables du store jamais écrites (Part III.C)

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| surface_parameters (params SVI par tranche) | Step 9 + Part V.3 | calculés calibration.py:127 ; jamais écrits | Manquant |
| pricing_results (prix + Greeks par contrat) | Part III.C | 0 store.write("pricing_results") | Manquant |
| positions (source-of-record versionnée) | Part III.C | 0 store.write("positions") | Manquant |
| risk_aggregates mal nommée (ligne-à-ligne) | Step 11 (agrégats groupés) | écrit position_risk_to_dataframe — jobs.py:361 | Partiel |

## C. Réconciliations & checks QC manquants

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Greeks finite-difference vs analytique | Step 11 + QC « Greek sanity » | bumps pricing.yaml:12 jamais utilisés ; 0 occurrence | Manquant |
| Réconciliation Greeks broker vs plateforme | Step 11 | broker greeks captés raw_writer.py:209 ; 0 réconcil. | Manquant |
| QC check « option chain coverage » | Part IV.D (10 checks min) | absent de src/qc/checks.py | Manquant |
| QC check « parity residual » | Part IV.D | absent de src/qc/checks.py | Manquant |
| aggregate_risk() câblé + agrégats persistés | Step 11 (line-level AND aggregate) | def aggregation.py:133 jamais appelé ; .sum() greeks.py:121 | Partiel |

## D. Diagnostics calculés mais non persistés (auditabilité)

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostics forward par strike (candidats) | Step 6 (« keep every candidate row ») | drop dans forward_result_to_dict — engine.py:240 | Partiel |
| Points IV rejetés + warnings de fit | Step 9 (« store rejected points ») | non écrits — calibration.py:288 | Partiel |
| Payloads broker bruts (instrument master) | Step 2 (« raw payloads as evidence ») | non stockés — contracts.py:225 | Manquant |

## E. Pipeline & données — comportements incomplets

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Replay → partitions versionnées physiquement | Step 13 | réécrit le même data.parquet — jobs.py:432 | Partiel |
| Lissage structure par terme + courbe de taux | Step 6 (e)(f) | taux constant 0.053 ; maturités indépendantes | Partiel |
| min_open_interest appliqué | Step 7 | seuil qc.yaml jamais filtré — live.py:341 | Partiel |
| Rejet outliers sur IV préliminaires (stade quote) | Step 7 (d) | seulement dans le forward engine | Mineur |
| Carry-forward du dernier snapshot fiable | Step 5 | builder fait bid_fallback — builder.py:78 | Mineur |
| exchange_ts renseigné | Step 3 / data dictionary | toujours None — raw_writer.py:40 | Mineur |
| Quarantaine des events malformés | Step 3 | seulement comptés — raw_writer.py:102 | Mineur |
| Politique de rétention + partition underlying/layer | Step 4 / Part XV | partition par date seule | Mineur |

## F. Stratégie de tests — 3 couches sur 4 absentes (Part IV.E)

Seule la couche 1 (56 tests unitaires) existe.

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests d'intégration (adaptateur broker mocké) | Part IV.E §2 | aucun mock IBKR / stream enregistré | Manquant |
| Tests de régression (fixtures gelées) | Part IV.E §3 + Part XVI | aucune chaîne figée → forward/IV/surface attendus | Manquant |
| Tests opérationnels (jobs CLI, alerte sur panne) | Part IV.E §4 | aucun | Manquant |
| Bibliothèque de journées de replay (calme/stress) | Part XVI | aucune | Manquant |

## G. Industrialisation / observabilité (Step 15)

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheduler système (cron/systemd/Airflow) | Step 15 (a) | boucle in-process — run_collector.py:512 | Manquant |
| Correlation IDs (sessions collecteur ↔ jobs) | Step 15 (b) | session_id et run_id non tissés ensemble | Manquant |
| Routage d'alertes externe (email/Slack) | Step 15 (d) | alerts.json local — run_collector.py:393 | Manquant |
| Catalogue de métriques complet | Part XIV | partiel (statut collecteur) | Partiel |
| SLOs formalisés | Part XIV | sévérités S1–S4 OK, mais pas de cibles SLO | Mineur |

## H. Points mineurs divers

| Élément manquant | Exigé par (roadmap) | Preuve dans le code | Gravité |
| --- | --- | --- | --- |
| dash + dash-bootstrap-components dans requirements.txt | Step 1 (reproductibilité) | absents ; environment.md:18 prétend l'inverse | Partiel |
| Health checks clock-sync + entitlement | Step 1 (f) | absents du bootstrap | Mineur |
| Lock file (poetry.lock / pip-tools) | Step 1 (a) | versions épinglées seulement | Mineur |
| API de pricing vectorisée | Step 10 | scalaire seulement | Mineur |
| Accélérateur Newton (annoncé) | Step 8 | docstring solver.py:5 ; non codé | Mineur |
| Coordonnée delta dans iv_points | Step 8 | absente — solver.py:285 | Mineur |
| README par module + diagramme d'architecture | Step 16 | absents de docs/ | Mineur |

# 6. Backlog priorisé pour fermer l'écart

## P0 — fort signal, faible coût (à exiger en premier)

Persister surface_parameters (params SVI) — données déjà calculées, table manquante.

Persister les diagnostics par candidat du forward (nouvelle table forward_candidates).

Câbler aggregate_risk() dans le pipeline et écrire de vrais agrégats groupés.

Ajouter dash et dash-bootstrap-components à requirements.txt (corrige l'install front).

## P1 — checks & réconciliations exigés explicitement

Check QC finite-difference vs analytique (« Greek sanity »).

Checks QC « option chain coverage » et « parity residual ».

Réconciliation Greeks broker vs plateforme (données broker déjà captées).

Eq.22 : fonction interpolate_across_maturities + grille (k, T) continue.

Replay → partitions versionnées physiquement (ne pas écraser data.parquet).

## P2 — industrialisation & complétude

Tables pricing_results et positions ; politique de rétention.

Couches de tests 2–4 (intégration mockée, régression figée, opérationnels) + journées de replay.

Eq.23 (variance panier), scheduler système, correlation IDs, routage d'alertes externe.

README par module, diagramme d'architecture, schemas.md champ-par-champ.

Conclusion. Le projet est quantitativement sérieux et bien architecturé ; l'écart résiduel est essentiellement de la PERSISTANCE (3 tables + diagnostics), des RÉCONCILIATIONS (broker, finite-difference) et de l'INDUSTRIALISATION (tests, scheduler, observabilité). Les quatre items P0 sont à la fois peu coûteux et directement vérifiables par un correcteur.